## Slide 1: Методы анализа инвестиционных проектов. Анализ риск проекта
Лекция 10

## Slide 2
Понятие инвестиционного проекта трактуется двояко:
как деятельность (мероприятие), предполагающая осуществление комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных целей;
как система, включающая определенный набор организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления каких-либо действий или описывающих эти действия.

## Slide 3: К основным методам анализа инвестиционных проектов относятся:
Динамические;
Статистические.

## Slide 4: Статистические методы
Статистические методы базируются на допущение равной значимости доходов и расходов в инвестиционной деятельности и не учитывают временную стоимость денег.
К статистическим методам относятся:
- срок окупаемости инвестиций (PP);
- коэффициент эффективности инвестиций (ARR).
Наиболее важным из статистических методов является срок окупаемости, который показывает ликвидность данного проекта.
Недостатком статистических методов является отсутствие учета фактора времени.

## Slide 5
Срок окупаемости инвестиций – это время, которое требуется чтобы инвестиция обеспечила достаточное поступление денег для возмещения инвестиционных расходов.
PP = ∑CF>J0 PP = n
CF – приток денежных средств в период t
J0 - величина исходных инвестиций на начало периода
n – число периода
Коэффициент эффективности инвестиций показывает какая часть инвестиционных затрат возмещается в виде прибыли в течение одного интервала планирования
ARR = Pб/JC
JC - инвестиции, Pб – чистая прибыль от проекта

## Slide 6: Динамические методы
Динамические (дисконтные) методы учитывают временную стоимость денег отражают наиболее современные подходы к оценке эффективности инвестиций и преобладают в практике крупных и средних предприятий.
К динамическим методам относят расчет таких показателей:
Чистая приведенная стоимость (NPV);
Индекс рентабельности инвестиций (PJ);
Внутренняя норма прибыли (JRR);
Модифицированная норма прибыли (МJRR);
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP)

## Slide 7
Чистая приведенная стоимость NPV
Этот метод основан на сопоставлении величины исходной инвестиций с общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений генерируемые его в течение прогнозируемого срока.
PV = ∑ _CFt__
(1+r)t
NPV = ∑ _CFt__ - J0
(1+r)t
Если NPV>0, то проект следует принимать;
NPV<0, то проект следует отвергнуть;
NPV=0, то проект неприбыльный и неубыточный.
Индекс рентабельности PJ. Он удобен при выборе проекта из ряда альтернативных имеющие значение чистой приведенной стоимости, либо при комплектации инвестиции с максимальным суммарным значением чистой приведенной стоимости
PJ = ∑ _CFt__ PJ = PV/ J0
(1+r)t
Если Если PJ > 1, то проект следует принимать;
PJ < 1, то проект следует отвергнуть;
PJ = 1, то проект неприбыльный и неубыточный.

## Slide 8
Внутренняя норма прибыли инвестиций JRR– показатель максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут ассоциируемые с данным проектом.
Если JRR > СК, то проект следует принимать;
JRR < СК, то проект следует отвергнуть;
JRR = 0, то проект неприбыльный и неубыточный.
Модифицированная норма прибыли (МJRR)
позволяет устранить существенный недостаток внутренней нормы рентабельности проекта, который возникает в случае неоднократного оттока денежных средств.
Основное отличие данного метода в том, что реинвестирование производится по безрисковой ставке, величина которой определяется на основе анализа финансового рынка.

## Slide 9
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP)
устраняет недостаток статистического метода срока окупаемости инвестиций и учитывает стоимость денег во времени, а соответствующая формула для расчета дисконтированного срока окупаемости имеет вид:
DPP = min n
при котором, очевидно, что, в случае дисконтирования срок окупаемости увеличивается, т.е. всегда DPP>PP
При использовании критериев PP и DPP в оценке инвестиционных проектов решения могут приниматься исходя из следующих условий:
а) проект принимается, если окупаемость имеет место;
б) проект принимается, только в том случае если срок окупаемости не превышает установленного для конкретной компании предельного срока.

## Slide 10
Анализ рисков проекта (risk project analysis) — методы оценки рисков проекта.
Выделяют 3 типа риска:
Единичный риск, когда риск проекта рассматривается изолированно, вне связи с другими проектами предприятия;
Внутрифирменный риск, когда риск проекта рассматривается в его связи с портфелем проектов предприятия;
Рыночный риск, когда риск проекта рассматривается в контексте диверсификации капитала акционеров предприятия на фондовом рынке.

## Slide 11
Три метода проведения анализа риска проекта:
Анализ чувствительности (sensitivity analysis) — методика выявления критических показателей проекта. В ходе анализа происходит проверка критериев эффективности проекта (чистой текущей стоимости и (или) внутренней нормы прибыли) в связи с изменениями исходной информации (инвестиционных и эксплуатационных издержек, цен на продукцию или услуги).
Анализ сценариев (scenario analysis) — методика проведения А.р.п., в соответствии с которой с базовым сценарием сравниваются значения чистой текущей стоимости лучшей и худшей ситуаций.
Имитационное моделирование по методу Монте-Карло (simulation modeling on MONTE-CARLO method) — методика А.р.п., основанная на анализе распределений вероятностей входных переменных.

## Slide 12: Процедура оценки и управления риском
Этапы жизненного цикла проекта | Этапы планирования и управления инвестиционными рисками
Планирование проекта | Качественный анализ
 | Количественный анализ
Реализация проекта | Управление выявленными рисками
Завершение проекта | Подведение итогов проекта, анализ реализовавшихся рисков

## Slide 13: В практике управление проектами существует три способа снижения риска:
распределение риска между участниками проекта;
страхование;
резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.

## Slide 14: Распределение риска между участниками проекта.
Сущность распределения риска заключается в том, чтобы сделать ответственным за риск того участника проекта, который в состоянии лучше всех рассчитывать и контролировать риски.
Распределение риска реализуется при разработке финансового плана проекта и контрактных документов.
Для качественного распределения риска в проектах предлагается использовать так называемую концептуальную модель.

## Slide 15
Концептуальная модель базируется на стандартных методах решений, основой которых является дерево «вероятностей и решений», используемое для установления последовательности решений по выбору того или иного заказа определяется на стадии формирования портфеля заказов.
Прибыль исполнителя, т.е. оценка портфеля заказов, может быть рассчитана по следующей формуле:
П = (К + У1)Р(У1) * (К + У2)Р(У2)...(К + Уn)Р(Уn),
где П прибыль фирмы с учетом неопределенности;
К - первоначальный капитал фирмы;
Уi - возможная прибыль фирмы (i = 1,2,3,...,n); n - число возможных исходов событий при выполнении проекта;
Р(Уi) - вероятность каждого исхода.

## Slide 16: Страхование риска
Страхование риска есть по существу передача определенных рисков страховой компании.
Рассмотрим на примере возведения крупного строительного комплекса. Могут быть применены два основных способа страхования: имущественное страхование и страхование от несчастных случаев.
Имущественное страхование может иметь следующие формы:
• страхование риска подрядного строительства;
• страхование морских грузов;
• страхование оборудования, принадлежащего подрядчику.
Страхование от несчастных случаев включает:
• страхование общей гражданской ответственности;
• страхование профессиональной ответственности.

## Slide 17
Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов
Создание резерва средств на покрытие непредвиденных расходов представляет собой способ борьбы с риском, предусматривающий установление соотношения между потенциальными рисками, влияющими на стоимость проекта, и размером расходов, необходимых для преодоления сбоев в выполнении проекта.
Определение структуры резерва на покрытие непредвиденных расходов может производиться на базе двух подходов.
При первом подходе резерв делится на две части: на общий и специальный.
Второй подход к созданию структуры резерва предполагает определение непредвиденных расходов по видам затрат, например, на заработную плату, материалы, субконтракты.

## Slide 18: Анализ риск проекта позволяет:
выбрать проект по критерию наименьшего риска;
сравнить степень вероятности получения выгод для всех участников проекта и сопоставить значения дохода и риска по принципу — чем больше риск, тем больше доход;
проработать на стадии подготовки документы, обслуживающие проект, например, сравнить выгоды от различных типов контрактов — сервисного контракта, контракта с постоянной долей продукции, контракта с изменяющимся масштабом доли продукции, контракта с фиксированной платой за единицу продукции и т.д.